江校后〔2020〕3号

江汉大学关于印发

小型维修工程施工实施办法的通知

各学院、各部门、各单位：

《江汉大学小型维修工程施工实施办法》已经2020年第23次校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

江汉大学

2020年11月4日

江汉大学小型维修工程施工实施办法

第一条  为规范学校小型维修工程施工管理工作，保障学校基础设施正常运行，根据有关法律法规及《江汉大学采购与招标管理办法》（江校〔2018〕20号）、《江汉大学基础设施维修改造工程项目管理办法（试行）》（江校后〔2020〕1号）规定，结合学校实际，制定本实施办法。

第二条  本实施办法适用于按照《江汉大学基础设施维修改造工程项目管理办法（试行）》规定进行管理的建筑物、构筑物的维修改造、装饰装修，给（排）水设施设备、供（配）电设施设备、天然气、暖通、网络等线路管道维修改造，园林绿化、市政道路等维修改造的单项造价预算金额在20万元以下（即学校工程类集中采购与招标限额标准以下）的项目。学校工程类集中采购与招标限额标准有新规定的，从其规定。

第三条  基建与后勤管理处、后勤服务保障中心为小型维修工程的归口管理部门，基建与后勤管理处负责实验室小型维修工程的报修受理、组织实施等，后勤服务保障中心负责其他小型维修工程的报修受理、组织评议和评审选定服务供应商、施工现场的管理和监督、工程质量的管理和监督、施工安全的管理和监督、编制工程预算和结算、组织工程验收、建立和保管维修工程档案、建立廉洁工作机制等。学校对上述小型维修工程归口管理部门职责有新规定的，从其规定。

第四条  单项造价在学校集中采购限额二十万元以下的实验室维修、装修和水电改造工程项目，和因特殊原因由基建与后勤管理处组织实施的工程项目，按以下程序组织实施：

（一）维修服务的前期准备工作

1. 基建与后勤管理处收到使用单位提交的经学院（部门）负责人和分管校领导审批同意的维修报告后，于三个工作日内指定具体的项目经办人，并与使用单位协调落实资金来源，完成现场勘察，明确具体的维修内容和功能需求；

2. 通知工程造价咨询单位到维修现场，根据具体的维修内容和使用单位的相关要求，编制工程量清单和工程造价，并在五个工作日内向基建与后勤管理处提交咨询成果，如实际工程造价超过学校集中采购限额，则按学校采购与招投标管理办法规定，走集中采购流程并通知使用单位。

（二）维修服务供应商选定的管理

1. 邀请三家以上有相关资质的施工单位依据工程量清单提供工程报价，密封后交给基建与后勤管理处项目经办人；

2. 将工程咨询单位提交的工程量清单和施工单位提交的工程报价交给第三方价格审核单位，由其根据工程量清单对报价进行审核；

3. 第三方价格审核机构在三个工作日内完成价格审核，并向基建与后勤管理处出具正式的《价格审核意见书》；

4. 基建与后勤管理处根据价格审核意见选定维修服务供应商，项目负责人、经办人签字确认。

（三）项目的组织实施

1. 与施工单位签订施工合同,下达开工令，联系使用单位协调开工、施工相关事宜，项目进入施工；

2.项目完成施工后，组织使用单位、施工方、监理方完成工程验收，确定是否合格，如不合格则立即按要求进行整改达到合格，并根据合同约定对施工单位进行处罚；

3. 按合同约定完成项目验收结算，整理工程资料，提交审计处进行工程审计，按审定金额完成项目最终结算。

（四）其他须注意的事项

1. 需要直接指定施工单位的项目，客观上必须紧急抢修或专业施工需要等方面的原因，经使用单位提供书面说明后，经基建与后勤管理处组织专门会议进行研究后方可实施；

2. 第三方价格咨询机构出具的咨询意见，如果出现三家报价高于参考价格的情况，则重新邀请施工单位报价，最终确定的施工单位其报价必须低于第三方价格咨询机构的参考报价。工程造价咨询服务合同的签订与执行按《基建与后勤管理处自行采购内部控制管理实施细则》实施；

3. 工程造价在十万元以上的项目，施工过程必须有专业的监理公司进行监理，其服务合同的签订与执行按《基建与后勤管理处自行采购内部控制管理实施细则》实施。预算低于十万元的项目，施工过程的管理由经办人和使用单位指定的工作人员共同完成；

4. 为提高管理水平和服务质量，每一个项目实施完成后，需请使用单位对工程质量、服务质量、工期要求、施工单位响应情况等指标做出服务评价。

第五条  其他小型维修工程施工按以下程序组织实施：

（一）维修服务供应商选定的管理

1. 单项造价预算金额在1万元以下的零星维修工程：后勤服务保障中心修缮服务与工程管理部（以下简称修缮部）按照《江汉大学零星维修申报施工单》的内容，直接指定服务供应商。

2. 单项造价预算金额在1万元—5万元的小型维修工程：修缮部组成三人评议小组，选定服务供应商。为保证此类小型维修工程工作的稳定，原则上优先选择从事零星维修的服务供应商。

3. 单项造价预算金额在5万元—20万元的小型维修工程：后勤服务保障中心成立小型维修工程服务供应商集中综合评审小组，采取集中综合评审的办法选定服务供应商。

4. 紧急抢险工程：根据工程特点，后勤服务保障中心商定服务供应商并报分管校领导批准同意。

（二）施工过程管理

1. 单项造价预算金额在1万元以下的零星维修工程：使用、管理部门填写《江汉大学零星维修申报施工单》后报修缮部，按照施工单内容，直接组织和安排施工并签订合同。

2. 单项造价预算金额在1万元—5万元的小型维修工程：修缮部三人评议小组选定服务供应商，根据预算施工内容和维修工期等要求，填写《江汉大学小型维修工程立项审批表》《江汉大学小型维修工程施工审批表》，报后勤服务保障中心分管领导和主要领导审批同意后，组织和安排施工并签订合同。

3. 单项造价预算金额在5万元—20万元的小型维修工程：后勤服务保障中心集中综合评审小组选定服务供应商，办理报批手续，报后勤服务保障中心分管领导和主要领导审批同意、分管校领导批准后，组织和安排施工并签订合同。具体流程如下：

（1）立项：使用部门报送维修报告，修缮部填写《江汉大学小型维修工程立项审批表》等手续后报后勤服务保障中心分管领导和主要领导及分管校领导审批进行项目立项。

（2）询价公示：修缮部制定维修项目询价函，在后勤服务保障中心网站予以公示，公示期3天。

（3）发函：公示期满后，意向服务供应商到修缮部领取纸质询价函，在规定的截止日期内向修缮部投送有效报价函。

（4）收函：修缮部专人负责接收并登记服务供应商的有效报价函，一项一函。

（5）评审：后勤服务保障中心评审小组进行集中综合评审，选定服务供应商。

（6）结果公示：评审小组出具评审结果通知书并在后勤服务保障中心网站及公示栏予以公示，公示期3天。

（7）施工：公示期满无异议后，修缮部根据评审结果通知书填写《江汉大学小型维修工程施工审批表》，报后勤服务保障中心分管领导和主要领导审批同意，组织和安排施工并签订合同。

（三）紧急抢险工程管理

紧急抢险工程，如水管爆裂、电力设备故障、抗洪抢险等突发性抢险项目，根据《江汉大学采购与招标管理办法》第十九条规定，由相关职能部门会同后勤服务保障中心立即安排具有资质的服务供应商进行抢修，尽快处理隐患，减少损失，恢复正常保障。同时，迅速将处置情况逐级汇报至分管校领导，并同步补办相关手续。

（四）工程变更管理

小型维修工程项目需严格按核定的施工内容和预算金额执行，在施工过程中任何一方不得擅自变更。如确需增加或变更施工内容，由修缮部出具变更通知单，服务供应商在收到变更通知后方可施工，并办理变更或增加施工内容的相关手续。

（五）计价取费管理

计价取费原则上按湖北省造价行业主管部门颁发的定额计价取费标准及相关计价文件执行，若房屋维修定额中无适用定额子目的，可借用同期湖北省造价行业主管部门颁发的其他相关定额和定额适用的取费标准、相关计价文件执行。

（六）工期管理

为确保工程按期竣工，服务供应商必须严格遵守合同的工期，除由于人力不可抗拒的自然灾害、因学校施工计划变更不能施工等原因外，若出现延期的情况，后勤服务保障中心有权追究服务供应商的违约责任。违约金按合同约定处理，违约金不足以赔偿学校损失的，服务供应商应另行赔偿损失。

（七）服务供应商管理

1. 服务供应商必须具备承接后勤服务保障中心小型维修工程的相应资质，并对相应资质的真实性负责。

2. 服务供应商根据国家施工规范和质量检测标准编制施工组织设计和施工方案。

3. 严格执行工程验收制度。

4. 服务供应商要保证文明施工，严格遵守《武汉市建筑工程施工现场管理暂行办法》《江汉大学基础设施维修改造工程项目管理办法（试行）》和武汉市建筑市场管理站的有关规定，切实加强对施工现场的管理。

5. 服务供应商应对施工安全负全面责任，施工期间若出现由服务供应商引发的一切安全事故，均由服务供应商承担全部责任。

6. 服务供应商施工前需签订施工合同，同时签订结算优惠率承诺协议。

7. 服务供应商在校服务过程中，必须遵守学校各种规章制度。

（八）工程质量管理

1. 修缮部安排专人负责工程质量管理。

2. 工程应确保合格，力创优良。服务供应商严格把好工程质量关，按施工及验收规范施工，修缮部如发现野蛮施工现象和使用不合格材料等，通知服务供应商按要求立即整改。

（九）材料管理

所有施工材料由服务供应商提供并保管，材料质量由修缮部现场管理员确认后方可进场施工。

（十）工程验收及结算管理

1. 修缮部负责组织工程验收，竣工验收应以国家颁发的规范标准及施工方案或施工图为依据。

2. 小型维修工程项目完工后服务供应商应按施工规范先行自检，无误后向修缮部申请该项目竣工验收，验收合格后，办理该项目竣工验收手续；所有项目的施工过程签证、主要材料的购买合同、发票以及隐蔽工程、拆除工程的影像资料均由服务供应商提供，以便审计部门审核。

3. 工程验收合格后，一个月内服务供应商应向修缮部提供全套的项目结算资料，包括工程合同、工程竣工验收单、工作量签证单、主材价格表等。

4. 修缮部收齐项目资料后，完成资料整理和核查，编制结算书，报审手续完备后报审计部门审计。

5. 修缮部收到小型维修工程项目审计报告后，按学校有关规定与服务供应商结算工程款。

6. 结算工程款前，服务供应商按合同规定在指定银行交付工程质量保证金，凭银行回执到财务部门开具质保金收据，保修期满后，服务供应商凭质保金收据原件退还质保金。

（十一）保修管理

工程竣工验收后，服务供应商按照国家有关规定对工程保修（装饰工程、水、电安装保修2年，防水保修5年），保修期内确为服务供应商所造成的质量问题，服务供应商应在接到后勤服务保障中心通知的24小时内进行无偿修理，如服务供应商不能安排维修的由后勤服务保障中心安排修理，其维修费用由服务供应商承担。

（十二）水电费管理

为提高维修效率，加强科学管理，结合服务供应商结算优惠承诺，小型维修工程不计（收）取施工水电费。

第六条  本办法实施后，国家法律法规政策有新规定的，按新规定执行。

第七条  本办法由基建与后勤管理处、后勤服务保障中心负责解释。

第八条  本办法自印发之日起施行。

江汉大学学校办公室              　　2020年11月4日印发